## Slide 1
01
ItalGranja
Gestión de la operación avícola
Seguimiento de granjas y lotes
Información para decidir
Estado del proyecto / Septiembre de 2026
Notes: 00:00–00:30. Presentar el propósito: reunir la operación de granjas y convertir sus registros en información útil. La reunión dura 30 minutos: contexto 5, arquitectura 5, avances 8, demo 8 y preguntas 4.
Fuente: guía de reunión ItalGranja, 14-sep-2026, ajustada por el responsable del proyecto.

## Slide 2
Agenda de la presentación
02
00:00–05:00
Problema, objetivo y alcance
05:00–10:00
Arquitectura, AWS y CI/CD
10:00–18:00
Lo realizado y lo que falta
18:00–26:00
Demostración en vivo
26:00–30:00
Preguntas y acuerdos
Notes: 00:30–01:00. El equipo dispone de 30 minutos. El bloque técnico dura cinco minutos en total, aunque contiene flujo, arquitectura de aplicación, AWS y CI/CD. La demo tiene ocho minutos y preguntas cuatro.
Fuente: guía de reunión ItalGranja, 14-sep-2026, ajustada por el responsable del proyecto.

## Slide 3
La información que necesita la granja
03
Cada día deja datos
que deben conectarse
Alimento y existencias
Qué ingresó, cuánto se consumió y dónde.
Aves y novedades
Cómo evoluciona el lote y qué ocurrió.
Producción de huevos
Cuánto se produjo y cómo se clasificó.
La captura dispersa y la consolidación tardía dificultan el seguimiento.
Notes: 01:00–03:00. Explicar la necesidad con ejemplos cotidianos. El problema no es solamente registrar: es relacionar inventario, seguimiento y resultados del mismo lote. No atribuir ahorros cuantificados que no se han medido.
Fuente: guía de reunión ItalGranja, 14-sep-2026, ajustada por el responsable del proyecto.

## Slide 4
Objetivo y alcance de ItalGranja
04
Centralizar la operación
y mantener su trazabilidad
Organización
Empresas, granjas, galpones y lotes con acceso por perfil.
Operación
Levante, postura y engorde según la configuración de cada empresa.
Información
Alimento, aves, huevos, novedades, indicadores y reportes.
Notes: 03:00–05:00. Objetivo: convertir los datos de operación en seguimiento y decisiones. La información queda disponible conforme se registra, envía y procesa. Las capturas sin conexión necesitan sincronización antes de que otros usuarios puedan consultarlas.
Fuente: guía de reunión ItalGranja, 14-sep-2026, ajustada por el responsable del proyecto.

## Slide 5
El recorrido de un registro
05
Ubicar
Granja y lote
Capturar
Operación diaria
Validar
Según el flujo
Consultar
Reportes
Alimento
Ingreso, consumo y existencia
Aves
Pesajes, mortalidad y movimientos
Huevos
Producción, clasificación y traslados
Notes: 05:00–06:00. Recorrer el diagrama de izquierda a derecha. Ejemplo: registrar ingreso de alimento, registrar consumo en seguimiento, validar según proceso y revisar existencia e informe. La validación puede ser una etapa separada de la captura.
Fuente: guía de reunión ItalGranja, 14-sep-2026, ajustada por el responsable del proyecto.

## Slide 6
Arquitectura del sistema
06
Aplicación web
Angular 22
Servicios centrales
API .NET 10
Datos centrales
PostgreSQL
Usuarios y permisos
Pantallas, formularios
y reportes
Reglas de operación
Validación y procesamiento
con acceso por empresa
Trazabilidad
Registros y consultas
compartidos por los servicios
AWS: ECS y Nginx para la aplicación, RDS para los datos
Notes: 06:00–07:00. Explicar interfaz, servicios y datos sin entrar en código. La web también presenta los reportes. Backend organizado en API, Application, Domain e Infrastructure. EF Core 10 y Npgsql acceden a PostgreSQL. GitHub Actions valida y publica imágenes por ECR en ECS. Fuente técnica: frontend/package.json, frontend/nginx.conf, backend/src/*.csproj y .github/workflows/deploy-production.yml. S3/CloudFront quedó archivado como origen frontend.
Fuente: guía de reunión ItalGranja, 14-sep-2026, ajustada por el responsable del proyecto.

## Slide 7
Arquitectura de la aplicación en AWS
07
Acceso web
AWS us-east-2
AWS us-east-1
Usuarios
Navegador
Amazon ALB
HTTPS
ECS web
Nginx / Angular
ECS backend
API .NET 10
RDS
PostgreSQL
Web
/api/*
El ALB distribuye las solicitudes. Solo la API accede a los datos.
Notes: 07:00–08:30. AWS ejecuta frontend y backend en servicios ECS separados del clúster devSanmarinoZoo, región us-east-2. El ALB recibe HTTPS y envía /api/* a backend y las rutas web al frontend Nginx. El backend consulta RDS PostgreSQL, documentado en us-east-1. Este es un diagrama lógico: no representa VPC, subredes ni conectividad interregional específica. Fuentes: .github/workflows/deploy-production.yml; frontend/nginx.conf; frontend/src/environments/environment.prod.ts; fase_de_desarrollo/respuesta_auditoria_ciberseguridad_2026-09.md, punto 1; AGENTS.md. Configuración contrastada con repositorio, no con un inventario AWS vivo de esta sesión.
Fuente: guía de reunión ItalGranja, 14-sep-2026, ajustada por el responsable del proyecto.

## Slide 8
CI/CD: cómo publicamos cada versión
08
Publicación automática tras un push o merge a main-produccion
GitHub
Código
Tests
y gates
Backend
ECR y ECS
Frontend
ECR y ECS
Servicios
estables
Push o merge
xUnit + pruebas web
Gates automáticos
Imagen en ECR
Actualizar servicio
Después del backend
Imagen en ECR
ECS espera la salud
del servicio
Si falla una prueba, el despliegue se detiene.
Acceso AWS con OIDC e IAM. Cada imagen identifica el commit publicado.
Notes: 08:30–10:00. CI comprueba código y CD publica. Workflow Deploy to Production: push a main-produccion, incluido merge, o ejecución manual con selección de componentes. Primero dotnet test Release, Karma/Jasmine ChromeHeadless y siete gates. Backend construye/publica Docker en ECR y actualiza task definition ECS. Frontend depende de tests y backend exitosos, o backend omitido explícitamente en ejecución manual. Cada job espera estabilidad ECS hasta 25 minutos; en despliegue completo el backend se estabiliza antes de iniciar frontend. OIDC asume el rol IAM, sin claves AWS estáticas de acceso. Tags SHA y latest, task definition usa SHA. Las migraciones EF corren al iniciar la API cuando RunMigrations está habilitado. Fuente: .github/workflows/deploy-production.yml, líneas 23–563 y backend/src/ZooSanMarino.API/Program.cs. El paso final resume comprobaciones de cada servicio, no un job independiente adicional.
Fuente: guía de reunión ItalGranja, 14-sep-2026, ajustada por el responsable del proyecto.

## Slide 9
Lo realizado: plataforma web
09
Organización y acceso
Empresas, granjas, lotes, usuarios y perfiles.
Alimento e inventario
Ingresos, existencias y consumo.
Seguimiento diario
Novedades, pesajes y mortalidad.
Producción y movimientos
Huevos, clasificación y traslados.
Indicadores y reportes
Información técnica, productiva y de costos.
Consulta actualizada
Datos disponibles tras el registro y proceso.
Notes: 10:00–13:00. Describir capacidades implementadas. Las empresas habilitan funciones y parametrizaciones según su operación. No todas utilizan el mismo flujo. Aclarar que registros offline requieren envío/sincronización. El responsable identifica ERP como único pendiente funcional web.
Fuente: guía de reunión ItalGranja, 14-sep-2026, ajustada por el responsable del proyecto.

## Slide 10
Aplicación móvil
10
80–90 %
Avance estimado
Todavía sin desplegar
Estimación del responsable del proyecto
La operación orienta
los ajustes
El cierre depende de consolidar el flujo y finalizar la implementación de postura en San Marino.
Notes: 13:00–15:00. El porcentaje es una estimación del responsable, no una medida de tests ni cobertura. La app móvil aún no se ha desplegado. Los cambios operativos han ajustado su desarrollo. No dar fecha de publicación: depende de consolidar el funcionamiento y cerrar postura en San Marino.
Fuente: guía de reunión ItalGranja, 14-sep-2026, ajustada por el responsable del proyecto.

## Slide 11
Lo que falta: integración ERP
11
ItalGranja
Operación avícola
Integración pendiente
ERP
Gestión empresarial
Qué falta acordar
Datos a intercambiar, validaciones
y frecuencia de actualización.
Evolución por empresa
Ajustes de flujo y parametrizaciones
según la operación de cada empresa.
Notes: 15:00–18:00. ERP es el pendiente funcional indicado por el responsable. El fin es conectar la operación con el sistema empresarial y reducir doble registro. La dirección, frecuencia y alcance del intercambio están por acordar: la flecha expresa conexión conceptual, no una interfaz ni dirección técnica definida. Códigos ERP o integraciones particulares no equivalen a integración finalizada. Los ajustes por empresa forman parte de evolución continua.
Fuente: guía de reunión ItalGranja, 14-sep-2026, ajustada por el responsable del proyecto.

## Slide 12
Demostración en vivo
12
8 minutos
01
Login y contexto
Empresa, granja y lote
02
Alimento y seguimiento
Ingreso, consumo y novedad
03
Producción de huevos
Cantidad y clasificación
04
Resultado visible
Registro, consulta y reporte
Un mismo contexto
durante todo el recorrido
Captura en granja,
consulta para decidir.
Notes: 18:00–26:00. 0–1 login; 1–2 contexto; 2–3:30 ingreso alimento; 3:30–5 seguimiento y validación; 5–6 huevos previamente preparados; 6–7:30 informe; 7:30–8 cierre. Usar un lote de postura y mantener empresa/contexto. Mostrar persistencia al recargar. Ensayar antes con usuario y datos autorizados, fechas y stock compatibles. Si no está preparado el flujo, usar una consulta histórica ensayada. No mostrar confirmaciones simuladas.
Fuente: guía de reunión ItalGranja, 14-sep-2026, ajustada por el responsable del proyecto.

## Slide 13
Preguntas y próximos acuerdos
13
ERP
¿Qué información
priorizamos integrar?
Postura y móvil
¿Qué falta para cerrar
postura y preparar
el despliegue móvil?
Por empresa
¿Qué mejoras
priorizamos según
la operación?
Los acuerdos definirán responsables y siguientes pasos.
Notes: 26:00–30:00. Recoger preguntas y acordar responsables. Mantener separada la discusión de ERP, el cierre operativo de postura/móvil y la mejora continua por empresa. No introducir el backlog técnico interno como alcance funcional pendiente.
Fuente: guía de reunión ItalGranja, 14-sep-2026, ajustada por el responsable del proyecto.